ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Sistema de Gestión Almacén Lukas

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Equipo de Desarrollo: | Cristian Salazar — Jefe de Proyecto Lukas Caballero — Analista de Negocio Felipe Oria — Analista de Requisitos Benjamin Acuña — Diseñador de Sistemas Simón Aros — Diseñador de Sistemas |
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Gestión Almacén Lukas |
| Cliente / Empresa: | Almacén Lukas — Sr. Claudio Caballero |
| Dirección del Cliente: | Chicago 121, Lo Prado, Santiago, Región Metropolitana |
| Sponsor: | Claudio Caballero (Propietario, Almacén Lukas) |
| Jefe de Proyecto: | Cristian Salazar — Estudiante Ingeniería Civil en Computación |
| Monto Estimado: | Sin costo monetario (proyecto académico sin fines de lucro) |

PROPÓSITO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Almacén Lukas es un negocio familiar de comercio minorista (abarrotes y productos de limpieza) fundado el año 2015, ubicado en Lo Prado, Santiago. Su propietario, el Sr. Claudio Caballero, ofrece servicios diferenciadores respecto a su competencia, entre los cuales destaca el crédito vecinal: un sistema de venta fiada a clientes habituales de confianza. La problemática principal radica en que la gestión del crédito vecinal se realiza de forma completamente manual, mediante hojas de notas y apuntes personales. Al cierre de cada mes, el dueño debe revisar estos registros físicos para identificar a los clientes morosos y contactarlos vía WhatsApp. Este proceso genera desorganización, pérdida de información, pérdida de tiempo valioso y falta de visibilidad sobre el total adeudado por cliente. El presente proyecto busca desarrollar e implementar un sistema de gestión informático que automatice y centralice el control del crédito vecinal, eliminando el uso de papel, agilizando la búsqueda de deudores y centralizando el control de saldos y facilitando la identificación inmediata de deudores para optimizar la gestión de cobranza del negocio.

OBJETIVOS DEL PROYECTO (MEDIBLES)

- Desarrollar un sistema informático de escritorio (instalación local) para la gestión del crédito vecinal que permita registrar, consultar y actualizar deudas de clientes en tiempo real sin dependencia de internet. - Implementar un módulo de clientes que centralice la información de deudores (nombre, RUT, monto adeudado, historial de pagos). - Implementar un módulo de inventario básico para el control de stock de productos (abarrotes y productos de limpieza). - Reducir en al menos un 80% el tiempo que el propietario dedica mensualmente al proceso manual de identificación y contacto de clientes morosos. - Capacitar al propietario en el uso del sistema antes de la entrega final del proyecto.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

- El proyecto se desarrollará en el contexto académico de la asignatura Sistemas de Información, sin costo monetario para el cliente. - El sistema será desarrollado con herramientas de software libre o de uso gratuito (a definir en análisis técnico-económico). - El sistema será de uso exclusivo en el Almacén Lukas y no será comercializado a terceros. - El cliente (Sr. Claudio Caballero) dispondrá de tiempo para reuniones de levantamiento de requerimientos y validación durante el desarrollo. - Se asume que el almacén cuenta con un computador funcional en el área de caja para la instalación del programa, el alojamiento de la base de datos local y la operación diaria del sistema. - Se asume que el almacén cuenta con acceso a internet..." por "Se asume que el almacén dispone de un computador operativo en el punto de venta para la instalación y ejecución del software. - El plazo de desarrollo está condicionado al calendario académico del semestre en curso. - El sistema no gestionará pagos en línea ni estará conectado a plataformas bancarias.

RIESGOS IDENTIFICADOS

- Disponibilidad del cliente: El propietario podría no disponer de tiempo suficiente para reuniones de validación durante la operación normal del negocio. - Alcance del proyecto: El crecimiento de requerimientos (scope creep) podría exceder los tiempos académicos disponibles. - Pérdida de datos iniciales: La migración de información manual (hojas de notas) al sistema digital podría ser incompleta si los registros físicos están deteriorados o incompletos. - Resistencia al cambio: El propietario podría tener dificultades en la adopción del sistema por falta de familiaridad con herramientas digitales. - Fallas de hardware y pérdida de datos: Al ser un sistema de instalación local (On-Premise), un daño físico en el disco duro del computador del almacén podría causar la pérdida total de la información si el cliente no mantiene una política de respaldos periódicos. - Cambios en los requerimientos: El cliente podría modificar sus necesidades a medida que avance el proyecto, afectando el plan de desarrollo.

| RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS |  |
| --- | --- |
| FECHA ESTIMADA | HITO |
| Abril 2026 | Firma del Acta de Constitución del Proyecto |
| Abril 2026 | Entrega Evaluación 1: Levantamiento de requerimientos, modelamiento DFD, carta Gantt |
| Mayo 2026 | Diseño de base de datos (MER/DD) y diseño de interfaces de usuario |
| Mayo 2026 | Inicio del desarrollo: módulo de clientes y crédito vecinal |
| Mayo 2026 | Desarrollo de módulo de gestión de morosos y reportes de inventario. |
| Finales Mayo 2026 | Integración de módulos y pruebas del sistema |
| 1ra semana Junio 2026 | Capacitación al cliente, ajustes finales y entrega final del sistema |

ALCANCE DEL PROYECTO

El sistema contempla los siguientes módulos: • Gestión de Clientes: Registro, búsqueda y actualización de datos de clientes del almacén. • Gestión de Crédito Vecinal: Registro de deudas, abonos y saldos por cliente; historial completo de transacciones a crédito. • Módulo de Morosos: Generación de listado de deudores con saldos actualizados y reportes detallados de cobranza por cliente. • Gestión de Inventario: Control básico de stock de productos (entrada/salida de mercadería). • Control de Caja: Registro de ventas al contado y pagos recibidos. Fuera del alcance: integración con plataformas bancarias, facturación electrónica, comercio electrónico, y aplicación móvil.

Documento elaborado con fines académicos — Asignatura: Sistemas de Información